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滨海新区沧海未来社区科创园提升工程招标代理（造价咨询）服务项目招标文件
（招标编号：SBFZG2022030）

招标人名称：绍兴滨海新区开发建设有限公司（盖章）
招标人法人代表：      /    （签字或盖章）
招标人地址：绍兴滨海新区海滨大道299号-1  
联系人：  陈工  传   真：     /       
联系电话：0575-89198087

招标代理机构： 浙江建汇工程咨询有限公司（盖章）
代理机构法人代表：      刘冬芳           （签字或盖章）
联系人：高颖    电 话：13806751365/0575-85175816
传 真：    /    


备案单位：                         （盖章）
备案日期：     年     月      日



第一章招标公告
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]滨海新区沧海未来社区科创园提升工程招标代理（造价咨询）服务项目招标公告

[bookmark: _Toc351330861]1．招标条件
[bookmark: _Toc351330862]本招标项目滨海新区沧海未来社区科创园提升工程招标代理（造价咨询）服务项目已由滨海新区经济发展局以2207-330691-04-01-214316批准建设，项目业主为绍兴滨海新区开发建设有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的招标代理（造价咨询）服务进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1、建设地点：绍兴滨海新区江滨区，地块东至海华路，南至沧海路，西至马欢路，北至花宫道
2.2、建设规模：滨海新区科创园已建成总建筑面积143846.25平方米，其中地下30472平方米，地上综合办公22028平方米，科研办公53818平方米，人才公寓31034平方米，综合服务（后勤楼）6450平方米。本次科创园改造工程主要包括:沧海未来社区场景配套空间改造、人才客厅改造、地下雨污水管网改造及园区景观改造等工程。项目总投资约8750万元，工程费用约7119万元。
2.3工程类别：招标代理、标底编制。
2.4招标代理（造价咨询）服务招标范围：1、本工程施工、监理、设备及大宗材料等采购及与本工程相关全部需招标项目的招标代理；2、工程量清单编制、招标控制价（参考标底）编制及施工阶段变更、工程量调整核算等服务。
2.5招标估算价：约31.2248万元。
2.6咨询服务期：/。
2.7资格审查方式：资格后审。
2.8服务质量：优质服务
3． [bookmark: _Toc351330863]服务费报价及结算标准：
[bookmark: _GoBack]3.1服务费计费基数标准：招标代理服务费以各标段施工中标价累计为计费基数计算为准,造价咨询服务费以累计审定后标底价为计费基数计算为准(均不含预备费)。列入暂估价的工程、设备、材料部分另行招标的，不再另行列入招标代理服务费和造价咨询服务费的计费基数。监理等（如需进场招标）招标代理费用不再单独另行计取，、设备及大宗材料等采购及与本工程相关全部需招标项目的招标代理费用不再单独另行计取。若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费。
3.2服务费收费标准：招标代理费、招标控制价编制费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84号）的收费标准，招标代理费按基本收费标准*80%、咨询服务费按基本收费标准*65%的标准，分别作为投标基准价。投标报价在基准价的-5%～5%（含上限、下限）有效范围内浮动。
3.3服务费包括招标代理以及工程量清单编制、招标控制价（参考标底）编制及招标过程中的专家费和招标文件制作等支出费用，不包括公证费、审标费、交易服务费。监理等（如需进场招标）、设备及大宗材料等采购及与本工程相关全部需招标项目的招标代理费用不再单独另行计取。若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费。
3.4 本次招标所产生的专家费、代理费和评标期间产生的相关费用（包括餐费）由中标单位支付，各投标单位在报价时综合考虑。交易服务费由招标人和本次中标人按绍兴市政务服务办公室的相关通知执行，公证费由招标人承担。
4．投标人资格要求
4.1企业资质要求：/。
4.2业绩要求：投标人2017年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过施工中标价3500万元（含）以上的房屋建筑工程招标代理及造价咨询项目（金额以施工中标通知书中的金额为准，同一个项目不同标段的工程以各标段施工中标价累计金额为准）。证明材料：须同时提供招标代理合同、造价咨询合同、施工中标通知书。上述证明材料缺一不可，如上述材料无法体现业绩要求内容的，还须提供业主证明（加盖业主公章）。
4.3项目负责人要求：具有一级注册造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同），且必须为投标人在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】，以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含 2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
4.4其他资格条件：
（1）在中华人民共和国境内注册的独立法人；
（2）企业具有绍兴市公共资源交易中心越城区分中心工程建设项目有效的入库登记信息；
浙江省外企业须提供住建厅核发的有效期内备案证明（省内企业不作要求）。
（3）企业在近二年内（2020年7月至2022年7月）无不良行为记录（指针对企业作出的行政处罚决定）。
（4）其他条件：/
4.5是否接受联合体报名：不接受
[bookmark: _Toc351330864]5．招标文件获取
5.1凡有意参加投标者，请于2022年   月   日8:30时至2022年   月   日17:00时在越城区公共资源交易平台（http://220.191.224.183:8081/TPBidder）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
5.3资格预审文件工本费/元；招标文件工本费： / 元。
[bookmark: _Toc351330865]6．投标保证金
[bookmark: _Toc351330866]本项目需缴纳投标保证金陆仟元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年  月   日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
6.1投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户共二个，企业可自主选择其中一个账户缴纳（账号在中心现有建设项目保证金专户下按照项目动态随机生成）：
账户一：开户银行名称：中国建设银行股份有限公司绍兴越城支行，账户名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户，账号：                    。
账户二：开户银行名称：中信银行绍兴城东支行，账户名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户，账号：                   。
6.2招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在越城区公共资源交易平台（http://220.191.224.183:8081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
[bookmark: _Toc343358170][bookmark: _Toc342382968][bookmark: _Toc327362337][bookmark: _Toc318970234][bookmark: _Toc327360962][bookmark: _Toc330813058][bookmark: _Toc318378401][bookmark: _Toc327362054]7.其他有关内容
7.1评标入围方法：入围10家。
7.2投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年  月  日09时30分，地点为:绍兴市公共资源交易中心越城分中心三楼指定开标室。（本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会）
不见面开标大厅网址为：http://220.191.224.188/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，建议使用 IE11 浏览器访问。各投标人请使用越城区工程建设项目专用数字证书 CA 锁登录，在线参与开标活动。不要求提交非加密电子投标文件。在投标截止时间前，将由新点的“浙江省投标文件制作工具（越城版）”生成的加密投标文件上传至绍兴市公共资源交易中心越城区区分中心电子招投标交易平台。）
7.3评标办法：综合评估法（不设技术标），本工程采用电子评标辅助系统。
[bookmark: _Toc327360963][bookmark: _Toc327362055][bookmark: _Toc351330868][bookmark: _Toc342382969][bookmark: _Toc343358171][bookmark: _Toc327362338][bookmark: _Toc318970236][bookmark: _Toc318378403][bookmark: _Toc330813059]8.公告与招标文件不一致性
若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：绍兴滨海新区开发建设有限公司招标代理机构:浙江建汇工程咨询有限公司 
地址：绍兴滨海新区海滨大道299号-1地 址: 绍兴市解放大道177号19楼
联系人：陈工 联系人：高颖
电话：0575-89198087电话：13806751365/0575-85175816


招标人：绍兴滨海新区开发建设有限公司
招标代理机构:浙江建汇工程咨询有限公司
2022年  月   日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章投标人须知

1. 总则
1.1项目概况
1.1.1 招标人名称：绍兴滨海新区开发建设有限公司
1.1.2 招标代理机构名称：浙江建汇工程咨询有限公司
1.1.3招标项目名称：滨海新区沧海未来社区科创园提升工程招标代理（造价咨询）服务项目
1.1.4工程概况：见招标公告 
1.2 招标范围见招标公告
1.2.1业务范围
1.2.1.1招标代理业务范围：
招标前期征询、拟定招标方案、协助委托人向主管部门办理招标申请及有关手续、编制招标文件和资格预审文件、发布招标信息、接受报名、协助委托人组织投标人资格预审、资格预审结果公示、投标保证金通知、发放招标文件、编制工程量清单、组织踏勘现场和答疑会、编制答疑纪要及招标文件补充、编制标底、澄清文件、组织开标、评标和定标、中标公示、办理招标全过程备案手续、发放中标通知书、投标保证金退还通知、招投标档案管理、协助拟定合同、图纸会审纪要及施工阶段等变更造价编制及审定；项目建设过程中有关咨询业务等等与招标代理业务一切有关的服务。
其他招标代理业务：/ 
1.2.1.2咨询业务范围：工程量清单及预算、招标控制价的编制；图纸会审纪要及施工阶段等变更造价编制及审定；项目建设过程中与造价咨询业务一切有关的服务。
1.2.1.3代理（咨询）业务工作要求：
（1）工程量清单编制、招标控制价编制须在接到招标人指令并收到图纸后30日历天内完成。
（2）对委派项目负责人和中介服务人员未经业主书面同意不得擅自调动。
（3）因工程标底编制出现明显错误、漏项或工程量计算差错、综合单价明显计算错误的不得大于单个招标控制价的2%。
（4） 在服务过程中，代理机构工作应符合招标人正常工作开展的需要和要求。
（5）不得出现因代理机构原因引起投诉或重新招标。
（6）在工程招标期间，不得因标底编制差错较多，导致工程招标未能按进度要求推进。
（7）标底编制不明之处、中标施工单位及决算审计单位对标底有异议之处由本次中标单位负责解释与核对；已造成的标底误差，由此产生的工程变更联系单的预算，由本中标单位负责编制及审核。
（8）工程标底材料定价与市场供应价的绝对差额不得超过10%。
（9）提交标底时必须提供完整的工程量计算稿及各项经济指标、含量等数据分析表。
（10）每项代理工作完成后，需提交至少4套招标代理资料及标底（造价咨询资料）。
（11）招投标档案管理，专人驻项目现场，负责收集、整理招投标所有纸质文档并分类保管；同步数字化管理。具体内容包括 ：
（a）.对项目档案实施“纸质原件”+“电子档案”并行的管理模式。中标单位自行解决办公用房，配备系统硬件，纸质原件和电子档案、备份存放地点均由招标方指定。负责为招标单位提供查询，查询完成时间≦60分钟。
（b）.纸质档案编制质量、档案盒规格、式样、质量符合国标；至少每季度向招标方移交一次，服务期结束后，移交招标方继续管理。
（c）.中标单位针对项目建立电子档案管理信息系统，具备收集、整理、存储、检索、利用、统计、鉴定、格式转换、审计、备份、系统管理等基本功能，并预留接口，便于后期与招标方办公自动化系统集成。
（d）.档案分类保管并分级编制档案号，符合《档案法》、《浙江省住房建设厅关于落实建设单位工程质量首要责任的实施意见》规定和《企业档案管理规定》要求。
（f）.档案管理专职人员≧1人，如果招标方认为不足时，可以要求中标单位增加至满足工作要求的人数为止，否则按未按要求到岗人数每人1000元/天扣除违约金。
1.2.1.4.1咨询业务的服务期限：编制标底须在收到图纸后30日历天内完成。
1.3投标人资格条件
1.3.1企业资质要求：/
1.3.2企业业绩要求：投标人2017年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过施工中标价3500万元（含）以上的房屋建筑工程招标代理及造价咨询项目（金额以施工中标通知书中的金额为准，同一个项目不同标段的工程以各标段施工中标价累计金额为准）。证明材料：须同时提供招标代理合同、造价咨询合同、施工中标通知书，上述证明材料缺一不可，如上述材料无法体现业绩要求的，还须提供业主证明（加盖业主公章）。
1.3.3项目负责人要求：具有一级注册造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同，下同），且必须为投标人在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】，以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含 2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
1.3.4主要的资格条件：
（1）在中华人民共和国境内注册的独立法人；
      （2）企业具有绍兴市公共资源交易中心越城区分中心工程建设项目有效的入库登记信息； 
（3）企业在近二年内（具体时间见公告）无不良行为记录。
（4）其他条件：见招标公告
1.3.5服务费报价及结算标准：见招标公告
1.3.5.1分标段实施招标的，按以下办法计算收费基数：招标代理服务费以各标段施工中标价累计为计费基数计算为准,造价咨询服务费以累计审定后标底价为计费基数计算为准(均不含预备费)。列入暂估价的工程、设备、材料部分另行招标的，不再另行列入招标代理服务费和造价咨询服务费的计费基数。监理等（如需进场招标）、设备及大宗材料等采购及与本工程相关全部需招标项目的招标代理费用不再单独另行计取。若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费。
1.3.5.2重大项目及技术复杂的项目，需邀请市外专家的，专家费另行约定。
1.3.5.3其他约定事项：
（1）服务费包括招标代理以及工程量清单编制、招标控制价（参考标底）编制及招标过程中的专家费和招标文件制作等支出费用，不包括公证费、审标费、交易服务费。监理等（如需进场招标）招标代理费用不再单独另行计取，、设备及大宗材料等采购及与本工程相关全部需招标项目的招标代理费用不再单独另行计取。若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费。
（2）本次招标所产生的代理费用按4500元计取，专家费和评标期间产生的相关费用（包括餐费）按实结算，上述所有费用由被委托项目招标产生的中标人承担，请各投标单位报价时综合考虑。交易服务费由招标人和本次中标人按绍兴市政务服务办公室的相关通知执行，公证费由招标人承担。
1.3.6是否接受联合体投标 :见招标公告
接受联合体投标的，联合体资质按照联合体协议约定的分工认定；还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.3.7投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人附属机构（单位）的；
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被接管或冻结的。
投标人有上述情形的，招标人不得接受其投标；在投标人已递交投标文件后发现相应投标人有上述情形的，尚未进行投标入围的，取消其入围抽取资格；正在组织投标入围的，取消其入围抽取资格和入围资格，但不影响已入围的其他投标人的入围资格，继续组织投标入围至规定数量；投标入围抽取已结束并已经各方签字确认的，由评标委员会按“第三章评标办法2.1第（10）项：不符合投标资格要求的；”的规定作废标处理。不进行投标入围的，作废标处理。
1.4 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）投标文件格式；
（5）其他要求和说明；
（6）其他资料：/。
根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改和补充，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清、修改和补充
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在2022年 / 月  / 日 /  时前以书面形式（包括信函、电报、传真、有效的电子文件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 对招标文件需要作出澄清、修改或者补充的，招标人以书面形式或有效的数据电文形式发给所有投标人。（注：采用电子投标的项目，潜在投标人应密切关注电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件并导入投标文件制作工具， 否则将无法上传至交易平台。） 
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
本项目（采用电子投标方式／纸质投标方式）。
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）封面（格式见“投标文件格式附件1”）
（2）投标函（格式见“投标文件格式附件2”）；
（3）承诺书（格式见“投标文件格式附件3”）；
（4）资格审查资料（格式见“投标文件格式附件4”）；
（5） 技术标响应资料（格式见“投标文件格式附件 5”）；
（6）投标人需要说明的其他资料。
3.1.2采用电子投标的项目，投标人递交的加密电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件，另外，需要投标人提供非加密电子文件作为备份文件来应对开标期间的特殊情况。 
3.1.3 采用电子投标的项目，投标人应通过新点的“浙江省投标文件制作工具（越城版）” 根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。（技术咨询：4009980000）
[bookmark: _Hlk11847408]3.1.4上述电子投标文件中的各组成部分，投标人应按第四章投标文件格式中的要求签字、盖章、盖电子印章（不采用电子投标的项目，第四章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。
3.1.5 电子投标文件递交要求（采用电子投标的项目）
3.1.5.1 投标人应将完整的加密电子投标文件在投标截止时间前上传到电子招投标交易平台 （以服务器记录的上传完成时间为准），未上传电子投标文件的视作放弃投标，逾期上传的电子投标文件视为无效投标。
3.1.5.2 电子投标文件中的委托授权书上“委托代理人”可不签字盖章。上述材料的其他各处和电子投标文件中的其他各组成部分，投标人应按以下要求加盖电子印章（注：电子投标文件中的委托授权书上“委托代理人”可不签字盖章.）
3.1.5.3要求为“盖章”、“签字”和“签字或者盖章”之处的，统一加盖电子印章；
3.1.5.4 要求盖章或者签字的主体为“法定代表人”和“法定代表人或其委托代理人”的，统一加盖投标人法定代表人电子印章。
3.1.5.5 要求盖章或者签字的主体为投标人的，应加盖投标人电子印章；联合体投标的，应按照盖章规范加盖相关联合成员单位的电子印章。
3.1.5.6加密电子投标文件在电子辅助开评标系统解密后即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性开启的办法，不再采用商务标和技术标分阶段开启的办法。
3.1.5.7电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。
3.2 中标人在开标后 3 天内提供纸质投标文件 5 份，正本 1 份，副本 4 份。本项目（采用电子投标方式／纸质投标方式）。 
3.3 投标有效期
3.3.1投标有效期:确定90天（30/60/90）。
3.3.2投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标保证金的缴纳
形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。
3.4.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金在中标公示结束（无异议）后5个工作日内退还;中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。
3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还的：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人在投标过程中有违反招标投标有关法律法规行为的；
（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3.5 资格审查资料
3.5.1资格审查资料包括：
（1）法定代表人身份证明（格式见后）；
（2）授权委托书（格式见后，如有）；
（3）企业法人营业执照（正本或副本）
（4）项目负责人资格证明资料（包括但不限于）：注册造价工程师注册证书和提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】，以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章） 。
（5）其他资料（同时注明资料提交要求）：业绩证明材料：投标人2017年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成过施工中标价3500万元（含）以上的房屋建筑工程招标代理及造价咨询项目（金额以施工中标通知书中的金额为准，同一个项目不同标段的工程以各标段施工中标价累计金额为准）。证明材料：须同时提供招标代理合同、造价咨询合同、施工中标通知书。上述证明材料缺一不可，如上述材料无法体现业绩要求的，还须提供业主证明（加盖业主公章）。
（6）企业在近二年内（2020年7月至2022年7月）无不良行为记录的承诺书。
3.5.2采用电子投标的，资格审查资料中各类证件以及应由投标人之外的其他单位出具或加盖其他单位公章的各类证明文件均要求提交原件的电子扫描件；投标人自拟材料可直接提交电子文档。各类资格审查资料均应加盖投标人单位电子公章。
3.5.3不采用电子投标的，资格审查资料中各类证件以及应由投标人之外的其他单位出具或加盖其他单位公章的各类证明文件均要求提交原件或者原件的复印件。各类资格审查资料均应加盖投标人单位公章。
3.6技术标响应资料
3.6.1技术标响应资料包括根据招标文件技术标评分标准中要求递交的各类证明资料、服务承诺和信用情况说明等资料。
3.6.2各类技术标响应资料应按照本章3.5.2和3.5.3的同等要求提交并加盖投标人单位公章。
3.6.3投标人已在资格审查资料中提交的相关资料可作为技术标响应情况的证明材料，不需重复提交。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 采用电子投标的，电子投标文件光盘和纸质委托授权书（各1份）应合并包装密封并在封套的封口处加盖投标人单位章。电子投标文件光盘的背面（刻录数据的一面为正面）加贴标签，并在标签处注明投标人名称。
4.1.2不采用电子招标的，投标函和除投标函外的其他投标文件分别作为商务标和技术标分别包装密封并在封套的封口处加盖投标人单位章，商务标数量1份，技术标数量5份（1份正本，4份副本，并在封面注明正本或副本）。不设技术标的，投标文件不需分商务标和技术标，投标文件标数量5份（1份正本，4份副本，并在封面注明正本或副本）。
4.1.3 投标文件的封套上应写明的内容：绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司、中山路环境综合整治提升工程招标代理（造价咨询）服务项目；商务标、技术标分别包装的还应在封套上注明“技术标”、“商务标”字样）
4.1.3 未按本章4.1.1 或4.1.2 和4.1.3的要求进行分装和对外包装进行密封、加写标记（包括盖章和写明的内容，但不包括电子投标光盘背面的标签及标注要求）的投标文件，招标人不予受理。 
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。
4.2.3 除另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 不采用电子投标的项目，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在投标截止时间和投标人递交投标文件地点的同一地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）准时参加。委托代理人必须为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心交易员。
招标项目建安费超过10000万元的，投标人的法定代表人必须参加。
5.1.2参加开标会议的投标人法定代表人或委托代理人应随带本人有效身份证，委托代理人参加的还应随带授权委托书。上述资料不论是否已在投标文件中递交，开标时均应另行单独随带。
不采用电子投标的项目，委托代理人参加的还应随带授权委托书，上述资料不论是否已在投 标文件中递交，开标时均应另行单独随带。 
投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交投标文件时，向招标人提交上述资料，以证明其出席，否则，其投标文件不予签收。
5.2 开标程序
开标一般按下列程序进行：
（1）宣布开标纪律；宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（2）检查投标文件的密封情况；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（4）需进行评标入围的，组织评标入围；
（5）以评标入围产生的顺序当众开标，并记录在案；
（6）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
5.3 评标入围
评标入围方法：入围10家，具体入围办法如下：参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过10家的，应采用随机的方式确定10家投标人进入评审，不足10家全部入围。
5.4 开标特别说明（采用电子投标的项目）
1、投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标人进行互动交流澄清、异议、投标文件解密等活动。
2、投标人使用CA锁登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。
3、未及时登录不见面开标系统，参与在线开标的投标人，视为放弃交流和对开评标全过程提出疑义的权利。并且投标人将无法获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应承担由此引起的相关风险。
4、投标文件解密在30分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准。因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，采用非加密电子投标文件导入方式继续开标，但因投标人未按规定递交非加密电子投标文件或因投标人原因造成非加密电子投标文件无法导入的视作撤销其投标文件。
部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
评标委员会成员人数以及确定方式：评标委员会构成：5 人，其中：招标人代表0人，专家5人；评标专家确定方式：专家库中随机抽取产生。
6.3 评标
评标委员会按照第三章评标办法规定要求对投标文件进行评审；没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 中标候选人确定
评标委员会按照评标得分最高分直接确定中标候选人1名。最高分相同的，以价格低（浮动率低）的为中标候选人；价格（浮动率）也相同的，由招标人抽签决定。
7.2 中标公示
招标人将中标候选人确定结果在越城区人民政府门户网站公示，时间不得少于3个工作日。
7.3中标公示结束且无异议的，招标人按相关规定以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.4中标公示期间，投标人对评标结果有异议的，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，组织原评标委员会复审，复审结果影响中标候选人结果的，将重新公示；但当第一中标候选人被质疑、投诉或在复审等过程中发现存在资质、资格、业绩等有弄虚作假行为，应取消其投标资格的，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，由原评标委员会重新组织评审，商务标评审中的基准浮动率重新抽取。
7.5 签订合同
7.5.1发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.2本项目履约保证金为合同价的2%（银行汇票或银行转账支票），履约保证金在中标通知书发出之日起30天内缴纳，待履行合同完毕且工程竣工验收合格后1个月内予以退还（不计息）。
7.5.3招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.3合同形式：固定费率（浮动率）合同。
7.5.4合同价款：按招标文件约定的服务费收费标准和中标浮动率结算。
7.5.5付款方式:每一标段的招标代理工作完成并提交所有招标资料后，工程招标代理费一次性付清；清单计价法工程量清单及预算、招标控制价的编制费在施工单位中标后三个月内对标底复核无异议后支付至标底编制费合同价的60%，工程竣工验收合格后支付至标底编制费合同价的90%，工程结算经审计后（甲方委托的造价咨询机构出具的并经乙方审核同意后的审计结果）后支付至标底编制费合同价的100%。
其他约定：
（1）服务费包括招标代理以及工程量清单编制、招标控制价（参考标底）编制及招标过程中的专家费和招标文件制作等支出费用，不包括公证费、审标费、交易服务费。监理等（如需进场招标）招标代理费用不再单独另行计取，、设备及大宗材料等采购及与本工程相关全部需招标项目的招标代理费用不再单独另行计取。若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费。
（2）本次招标所产生的代理费用按4500元计取，专家费和评标期间产生的相关费用（包括餐费）按实结算，上述所有费用由被委托项目招标产生的中标人承担，请各投标单位报价时综合考虑。交易服务费由招标人和本次中标人按绍兴市政务服务办公室的相关通知执行，公证费由招标人承担。
7.5.6非因招标代理机构原因导致招标失败的或不再招标的，标底编制费应按实结算；招标代理服务费由招标人和中标人双方协商解决。
7.5.7经济处罚
中标人在履行合同期间未能达到第二章1.2.1.3工作要求的，分别给与以下经济处罚：
（1） 对委派项目负责人和中介服务人员未经业主书面同意不得擅自调动，如擅自调动，处以20000元罚款；
（2）编制的招标公告、招标文件等招标资料中出现若干前后矛盾，出现明显错误等情况，且因以上原因须出具补充公告、答疑纪要的，每发生一次，处以2000元罚款；引起招标争议、投诉的，每发生一次，处以20000元罚款；
（3）专职从事代理的人员业务不熟练，导致招标流程出现错误，引起开标现场混乱的。每发生一次，处以2000元罚款；
（4）代理单位没有及时响应招标人合理合规的工作，如及时沟通问题、修改招标文件、提供必要招投标资料等情况。每发生一次，处以2000元罚款，因此引起投诉的，处以20000元罚款；
（5）招标代理过程中发现问题没有及时与业主、招标办联系，导致开标时间延后或重新开标的。每发生一次，处以20000元罚款；
（6）因代理机构原因引起投诉或重新招标的，处以50000元罚款，且不退还履约保证金。
（7）单个标段工程标底编制时，出现明显错误、漏项或工程量计算差错、综合单价明显计算错误大于该单个标段编制总额的2%，处以20000元罚款；编制误差在2.5%以上，处以40000元罚款；编制误差超过5%的，处以100000元罚款；
（8）单个标段工程标底编制时，单项造价差错超过10万元的，每一项处以5000元的罚款；超过20万元的，每一项处以10000元的罚款；超过50万的，每一项处以20000元的罚款；超过100万的，每一项处以50000元的罚款；
（9）工程标底材料定价与市场实际价差距较大（差额绝对值大于10%）的，每发生一项，处以2000元的罚款。
（10）提交标底时未能提供完整的工程量计算稿及各项经济指标、含量等数据分析表的，处以10000元的罚款。
7.5.8争议解决的方式：合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。
8有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于 3 个的。
9本项目委托国信公证处进行公证，邀请区公管办参与监督。
10 招投标电子交易平台的相关规定和操作说明  
1、不见面开标系统需插入CA数字证书（以下简称CA锁），方可登录使用。
2、投标人应特别注意CA锁有效性、CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，会被系统识别为非同一把锁，导致开标时无法解密投标文件。
3、投标人应当学习并掌握电子交易平台操作流程。
4、投标人操作流程：招标文件领取登记→下载电子招标文件→下载答疑澄清文件（如有）→制作电子投标文件→上传加密电子投标文件→参加不见面开标；
5、投标人应在规定的时间内下载答疑澄清文件；
6、潜在投标人应自行关注网站和电子交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
 
第三章评标方法

1评标办法
1.1设有技术标的，评标采用综合评分法，由评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件分别对技术标和商务标评审打分，两项得分之和为总得分。不设技术标的仅对满足招标文件实质性要求的投标文件的商务标评审打分。评标委员会按照第二章7.1要求确定中标候选人。
2初步评审
2.1评标委员会对进入评审的投标文件进行初步评审，投标文件有下列情形之一的，作废标处理：
（1）投标人名称与营业执照、资质证书不一致的；未能递交投标资格证明材料或者资料失效的；
（2）投标文件格式不符合第四章“投标文件格式”要求的或者填写内容不全或者签字盖章不满足要求的；
（3）主要实质性内容字迹（图像）模糊辨认不清的；
（4）有多个报价且不能认定有效报价唯一的；
（5）电子投标项目，因投标人原因导致电子投标文件无法导入（解密）系统的，其投标应作无效或者废标处理。 
（6）投标文件中实质性内容有删除线等导致相关内容意义不明确的(适用采用电子投标的)；
（7）未满足投标文件数量要求的(适用不采用电子投标的)；
（8）未在投标文件封面注明正本或者副本的(适用不采用电子投标的)；
（9）投标文件中实质性内容有涂改但未在涂改处加盖单位公章或法定代表人或其委托授权人盖章的；（适用不采用电子投标的)；
（10）未按规定交纳投标保证金的；
（11）投标有效期不响应招标文件要求的；
（12）不符合投标资格要求的；
（13）按照法律法规规定应当认定为废标的。
3. 详细评审
[bookmark: OLE_LINK8]3.1技术分(20分)（本项目不做要求）
招标公告中载明设置技术标的，技术标详细评审标准按下表；不设置技术标的，不作技术标详细评审；技术标由各评标委员成员独立打分，算术平均后保留小数点后2位。
	技术标评分标准表

	项   目
	分值
	内        容

	投标人资质
	3分
	（投标人资质要求已为最高资质的，可不设本评分标准）
（1）„„得*分
（2）„„得*分
„„
需要递交的证明资料：	
（已在资格审查资料中递交的，不需重复提交）

	项目负责人资格
	0-3分
	（（1）„„得*分;
（2）„„得*分;
„„
需要递交的证明资料：	
（已在资格审查资料中递交的，不需重复提交）

	项目组成员资格
	0-4分
	（1）„„得*分;
（2）„„得*分;
„„
需要递交的证明资料：	
（已在资格审查资料中递交的，不需重复提交）

	投标人类似业绩
	0-4分
	（1）„„得*分;
（2）„„得*分;
„„
需要递交的证明资料：	
（已在资格审查资料中递交的，不需重复提交）

	有关服务
承诺
	0-2分
	质量保证制度严密扎实；人员配备数量足，力量强；服务和配合工作措施有效；时间和进度安排科学合理等。格式由投标人自拟。

	企业诚信
	0-4分
	1、 投标人或项目负责人在近二年内代理（咨询）工作中没有受过司法、招投标监管部门的查处或处罚得 2 分，否则不得分。投标人对其信用情况作出说明，格式由投标人自拟。
2、会员考核（2分）：在	年第度考核中，五星级单位得2分，四星级单位得1分，三星级单位得0.5分，没有星级的单位不得分，
记分依据以考核结果文件为准。



3.1.1 相关说明：/
3.2 商务分(80分)
3.2.1 投标报价(80分)：
3.2.1.1 评标基准价：招标代理、造价咨询收费区间按照3.5收费标准，招标代理费*80%计取、招标控制价编制费*65%计取，
3.2.1.2特殊项目按以下办法确定收费标准：
（设定3.2.1.2的，不再执行3.2.1.1）
3.2.1.3投标以浮动率形式报价。浮动率在-5%～5%（含上限、下限）有效范围内浮动，小数点后最多保留两位，第三位四舍五入。各投标人的投标浮动率，设为Xi。
3.2.1.4评标时，浮动率抽取区间为-5%～5%，由招标人代表在规定的抽取区间范围内（各档之间的步长为1%）随机抽取两次浮动率，其算术平均值作为基准浮动率，设为 Y。 各投标人分值评估计算如下：
当Xi=Y时，得分=80分；
当Xi＞Y时，得分=80-（Xi-Y）×100×4分；
当Xi＜Y时，得分=80-（Y-Xi）×100×2分；
在浮动率有效范围外的报价商务分得分为0。
3.3资信分（2分）
3.3.1 在2021年上半年度绍兴市政务服务办公室的招标代理（咨询）机构考核中，五星级的得2分，四星级的得1.5分，三星级的得1分，二星级的得0.5分，没有星级的不得分，记分依据以考核结果文件（本招标文件备案审核通过之日前的最近一期）为准。
3.3.2 未设置3.1技术分的项目，按3.3.1对投标人的资信情况进行评审；设有技术分的，不再评审。
3.4汇总评分结果
资信部分和商务部分评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分。所有计算分均精确到小数点后两位。
3.5服务项目及收费标准
3.5.1 招标代理收费项目及收费费率，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）。
	服
费　　　　　务
　　　类
率　　　型
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000-500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


按分档累进结算，并按招标文件的约定调整投标基准价。
3.5.2造价咨询项目及收费费率，按浙价服[2009]84 号文件。
费率：‰
	序号
	咨询项目
	收费基数
	分档累进计费标准

	
	
	
	100万元以内
	101-500万元
	501—1000万元
	1001—2000万元
	2001—5000万元
	5001-
10000万元
	10000万元以上

	1
	投资估算编制或审核
	估算价
	1.3
	1.1
	0.9
	0.7
	0.6
	0.5
	0.4

	2
	设计概算编制或审核
	概算价
	1.7
	1.5
	1.3
	1.1
	1.0
	0.9
	0.8

	3
	清单
计价
法
	工程量清单单独编制或审核
	建安工程造价
	2.9
	2.7
	2.5
	2.3
	2.1
	1.9
	1.7

	4
	
	投标报价编制
	建安工程造价
	1.4
	1.2
	1.0
	0.8
	0.6
	0.5
	0.4

	5
	
	工程量清单
及预算、招标控制价的编制或审核
	建安工程造价
	3.6
	3.3
	3.0
	2.7
	2.4
	2.1
	1.8

	6
	定额计价法
	预算、招标
控制价、投标报价的编制
或审核
	建安工程造价
	3.0
	2.5
	2.3
	2.1
	1.9
	1.7
	1.5

	7
	工程结算编制
	建安工程造价
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1.0
	0.70

	8
	工程结算审核
	基本收费
	送审工程造价
	2.8
	2.5
	2.2
	1.9
	1.6
	1.3
	1.0

	
	
	追加费用
	超过5%以外的核减额、核增额
	5%

	9
	竣工决算编制或审核
	建设项目总费用
	2.0
	1.6
	1.2
	0.8
	0.5
	0.3
	0.1

	10
	施工阶段全过程工程造价控制
	建安工程造价
	12
	11
	10
	9
	7
	6
	5


按分档累进结算，并按招标文件的约定调整投标基准价



















第4章 投标文件格式
附件1


滨海新区沧海未来社区科创园提升工程招标代理（造价咨询）服务项目



投  标  文  件






投标人：                 （盖单位电子公章）
法定代表人：                     （盖单位法定代表人电子章）

年   月  日

附件2
投标函


                    （招标人）：
1、根据已获得的滨海新区沧海未来社区科创园提升工程招标代理（造价咨询）服务项目的招标文件，我方愿以招标文件约定的服务费计费基数标准及收费标准，并愿以服务费基准价浮动           %（大写为百分之         ）的收费报价承接上述招标代理（造价咨询）委托业务。
2、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
3、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。



投标人：                        （盖单位电子公章） 


法定代表人：                  （盖单位法定代表人电子章） 
  


年  月  日



附件3
承诺书
                          （招标人）：
本公司承诺如下：
本单位自愿参加滨海新区沧海未来社区科创园提升工程招标代理（造价咨询）服务项目招标的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、有效的、合法的，并承诺：
1、同意招标文件中的有关规定。
2、同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据、情况和资料等。
3、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订招标代理（造价咨询）合同，保证履行合同条款。
4、本单位如中标，保证严格遵守有关法律规定及政策，如有下列情形之一的，取消中标资格，愿意没收投标保证金  陆仟 元，并承担由此造成的一切经济和法律责任。
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与其它投标人恶意串通的；
（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（6）企业在近二年内（2020年7月至2022年7月）有不良行为记录的；
（7）有其他违规行为的。



投标人（盖单位电子公章）：                            


法定代表人（盖单位法定代表人电子章）：                              

  年  月  日




附件4



资格审查资料




（按项目确定须提交的资料及资料格式要求）





















法定代表人身份证明

投标人：                                              
单位性质：                                            
地址：                                                
成立时间：             年            月              日
经营期限：                                             
姓名：                    性别：                      
年龄：                        职务：                  
系                          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：                 （盖单位电子公章）



年  月  日



授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改滨海新区沧海未来社区科创园提升工程招标代理（造价咨询）服务项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                         。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人：                （盖单位法定代表人电子章）

身份证号码：                                          

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                          

年  月  日


附件 5 



技术标响应资料 





（按项目确定须提交的资料及资料格式要求）




















第五章其他要求和说明 


说明一：

投标报价书写规范说明

一、投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
二、投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“一”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

